|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 12.12.2022 № 380. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы

на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Мероприятия по благоустройству парков, скверов, мест общего пользования в том числе детских площадок | всего | 24902,0 | 0,00 | 424,0 | 10,00 | 10,0 | 200,0 | 24248,0 | 10,00 | благоустройство парков, скверов и мест общего пользования в том числе детских площадок | администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района – заказчик |  |
|  |  | местный бюджет | 5981,3 | 0,00 | 424,0 | 10,00 | 10,0 | 200,0 | 5327,3 | 10,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18920,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18920,7 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественной территории сквера «Студенческий», расположенного по ул. Красной станицы Стародеревянковской уличным освещением | всего | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 2500,00 | 0,00 | Обустройство уличным освещением | администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района – заказчик |  |
|  |  | местный бюджет | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 2500,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | В т.ч. местный бюджет под софинансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | всего | 21748,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21748,0 | 0,00 | Озеленение, благоустройство, установка малых архитектурных форм, обустройство пандусов для передвижения маломобильных групп населения и колясочных устройств, установка детских и спортивных площадок, установка скамеек, устройство тротуарного покрытия | администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района – заказчик |  |
|  |  | местный бюджет | 2827,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827,3 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | В т.ч. местный бюджет под софинансирование | 2827,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827,3 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18920,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18920,7 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1 | Благоустройство сквера «Студенческий», расположенного по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станица Стародеревянковская улица Красная | всего | 21748,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21748,0 | 0,00 | Озеленение, благоустройство, установка малых архитектурных форм, обустройство пандусов для передвижения маломобильных групп населения и колясочных устройств, установка детских и спортивных площадок, установка скамеек, устройство тротуарного покрытия | администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района – заказчик |  |
|  |  | местный бюджет | 2827,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827,3 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | В т.ч. местный бюджет под софинансирование | 2827,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827,3 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18920,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18920,7 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 Мероприятия по благоустройству территорий многоквартирных домов | всего | 263,7 | 223,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | благоустройство территорий многоквартирных домов | администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района – заказчик |  |
|  |  | местный бюджет | 263,7 | 223,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого: | всего | 15165,7 | 223,7 | 434,0 | 20,00 | 20,0 | 200,0 | 24248,0 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6245,0 | 223,7 | 434,0 | 20,00 | 20,0 | 200,0 | 5327,3 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18920,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18920,7 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                                    А.В.Бортникова