|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 13.05.2019 № 151 |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | Сумма в год, тыс.руб. |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | # Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района » | всего | 35590,0 | 11934,5 | 21955,5 | 1700,0 | Повышение качества дорог | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 3830,9 | 800,0 | 1330,9 | 1700,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 31759,1 | 11134,5 | 20624,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | всего | 1034,7 | 20,2 | 14,5 | 1000,0 | Повышение качества дорог | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 1034,7 | 20,2 | 14,5 | 1000,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Ремонт улиц: пер. Мира, улица Береговая х. Черкасский, ул. Широкая х.Сладкий Лиман, ул. Тихая х. Украинка, ул. Охотничья х. Мигуты, ул. Криничная, ул.Чехова, ул. Красная, пер. Спортивный, пер. Соборный, ул. Алтайская х. Ударный, пер. Малый х. Ударный, ул. Дальняя х. Ударный, ул. Длинная х. Мигуты, ул. Охотничья х. Мигуты, ул. Береговая х. Черкасский | всего | 34555,3 | 11914,3 | 21941,0 | 700,0 | Повышение качества дорог | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 2796,2 | 779,8 | 1316,4 | 700,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 31759,1 | 11134,5 | 20624,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт пер. Спортивного от ПК 0+00 (ул. Красная) до ПК+93 в ст. Стародеревянковской | всего | 614,3 | 0,0 | 614,3 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 577,4 | 0,0 | 577,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт ул. Длиной от ПК 0+00(ул. Охотничья) до ПК 4+35 в х. Мигуты | всего | 3242,8 | 0,0 | 3242,8 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 194,6 | 0,0 | 194,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3048,2 | 0,0 | 3048,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3 | Ремонт ул. Охотничьей от ПК 0+00 (дом № 1А) до ПК 6+05 в х. Мигуты | всего | 4524,4 | 0,0 | 4524,4 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 271,4 | 0,0 | 271,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4253,0 | 0,0 | 4253,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4 | Ремонт ул. Дальней от ПК 0+00 (дом № 2) до ПК 14+24 (дом №52) в х. Ударный | всего | 6207,4 | 0,0 | 6207,4 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 372,4 | 0,0 | 372,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5835,0 | 0,0 | 5835,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.5 | Ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Коммунаров) до ПК 11+53 (дом № 176) в ст. Стародеревянковской | всего | 7352,1 | 0,0 | 7352,1 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 441,1 | 0,0 | 441,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 6911,0 | 0,0 | 6911,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2 # «Повышение безопасности дорожного движения в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» | всего | 17946,3 | 7084,2 | 6232,1 | 4630,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 17946,3 | 7084,2 | 6232,1 | 4630,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие по содержанию автомобильных дорог местного значения | всего | 16414,3 | 6352,2 | 5432,1 | 4630,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 16414,3 | 6352,2 | 5432,1 | 4630,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Грейдирование дорог, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, прочистка водосливных каналов и очистка обочин от мусора. Спиливание и обрезка деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков, мойка и чистка знаков, отсыпка пескосолянной смесью | всего | 12397,1 | 4595,0 | 4922,1 | 2880,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 12397,1 | 4595,0 | 4922,1 | 2880,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Приобретение дорожных знаков | всего | 250,0 | 120,0 | 10,0 | 120,0 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 250,0 | 120,0 | 10,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Закупка дорожной краски, ГПС, щебня, отсева, песка, концентрата миниральный-Галит, трубы металлической оцинкованной | всего | 2489,2 | 1059,2 | 200,0 | 1230,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 2489,2 | 1059,2 | 200,0 | 1230,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки по улицам в ст. Стародеревянковской. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | всего | 1028,0 | 478,0 | 300,0 | 250,0 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 1028,0 | 478,0 | 300,0 | 250,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Услуги виброкатка | всего | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Мероприятия по содержанию установок уличного освещения | всего | 1532,0 | 732,0 | 800,0 | 0,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 1532,0 | 732,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: | всего | 53536,3 | 19018,7 | 28187,6 | 6330,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 21777,2 | 7884,2 | 7563,0 | 6330,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 31759,1 | 11134,5 | 20624,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

# Заместитель главы Стародеревянковского

# сельского поселения                                                                                                                                                            И.Ю. Власенко