|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 30.11.2022 № 356 |
| --- | --- |

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2023 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Статус | Значение в плановом периоде по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| # Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Основное мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км |  | 3 |  | 3,0 | 3,5 |  | 2,49 | 3,9 | 0,16 | 1,4 |
| # 2. Основное мероприятие №2«Повышение безопасности дорожного движения в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество отремонтированных и установленных дорожных знаков | ед. |  | 3 |  | 40 |  | 40 | 59 | 146 | 4 | 20 |
| 2.2 | Объем работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки по улицам в ст. Стародеревянковской | кв. м |  | 3 |  | 385 |  | 385 | 1240 | 1240 | 2172 | 2172 |
| 2.3 | Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения | км |  | 3 |  | 87 |  | 87 | 107,041 | 107,971 | 109,416 | 107,414 |
| 3. Основное мероприятие № 3 «Уличное освещение территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество точек учета | шт. |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 3.2. | Техническое обслуживание уличного освещения | м/час |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 149 | 150 | 150 | 150 |

| Заместитель главы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района | И.Ю.Власенко |
| --- | --- |