|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 19.12.2019 № 438 |
| --- | --- |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | Сумма в год, тыс.руб. |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | # Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района » | всего | 35675,6 | 11934,5 | 21955,5 | 1785,6 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 3916,5 | 800,0 | 1330,9 | 1785,6 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 31759,1 | 11134,5 | 20624,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения | всего | 34,7 | 20,2 | 14,5 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 34,7 | 20,2 | 14,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч: | всего | 35640,9 | 11914,3 | 21941,0 | 1785,6 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 3881,8 | 779,8 | 1316,4 | 1785,6 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 31759,1 | 11134,5 | 20624,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт пер. Спортивного от ПК 0+00 (ул. Красная) до ПК 0+93 в ст. Стародеревянковской | всего | 614,3 | 0,0 | 614,3 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 577,4 | 0,0 | 577,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт ул. Длиной от ПК 0+00(ул. Охотничья) до ПК 4+35 в х. Мигуты | всего | 3242,8 | 0,0 | 3242,8 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 194,6 | 0,0 | 194,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3048,2 | 0,0 | 3048,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3 | Ремонт ул. Охотничьей от ПК 0+00 (дом № 1А) до ПК 6+05 в х. Мигуты | всего | 4524,4 | 0,0 | 4524,4 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 271,4 | 0,0 | 271,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4253,0 | 0,0 | 4253,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4 | Ремонт ул. Дальней от ПК 0+00 (дом № 2) до ПК 14+24 (дом №52) в х. Ударный | всего | 6207,4 | 0,0 | 6207,4 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 372,4 | 0,0 | 372,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5835,0 | 0,0 | 5835,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.5 | Ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Коммунаров) до ПК 11+53 (дом № 176) в ст. Стародеревянковской | всего | 7352,1 | 0,0 | 7352,1 | 0,0 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 441,1 | 0,0 | 441,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 6911,0 | 0,0 | 6911,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.6 | Ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (дом№ 137) до ПК 8+20 в ст. Стародеревянковской | всего | 456,7 | 0,0 | 0,0 | 456,7 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 456,7 | 0,0 | 0,0 | 456,7 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.7 | Ремонт пер. Соборного от ПК 0+00 (ул. Красная) до ПК 0+59 в ст. Стародеревянковской | всего | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.8 | Ремонт пер. Малого от ПК 0+00 (ул. Дальняя) до ПК5+40 (а/д х.Ударный-ст-ца Александровская) в х. Ударный | всего | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 202,5 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 202,5 | 0,0 | 0,0 | 202,5 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.9 | Ремонт ул. Алтайской от ПК 0+00 (дом № 16/1) до ПК4+81 (дом № 165) в х. Ударный | всего | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 170,2 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.10 | Ремонт ул. Береговой от ПК 0+00 (дом № 54) до ПК6+94 (дом № 165) в х. Черкасский | всего | 264,5 | 0,0 | 0,0 | 264,5 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 264,5 | 0,0 | 0,0 | 264,5 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.11 | Ремонт ул. Запорожской от ПК 0+00 (ул. Ленинградская) до ПК17+88 в ст. Стародеревянковской | всего | 649,7 | 0,0 | 0,0 | 649,7 | Повышение качества дорог | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района. |
|  |  | Местный бюджет | 649,7 | 0,0 | 0,0 | 649,7 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2 # «Повышение безопасности дорожного движения в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» | всего | 22151,5 | 7084,2 | 7493,0 | 7574,3 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 22151,5 | 7084,2 | 7493,0 | 7574,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие по содержанию автомобильных дорог местного значения | всего | 19619,5 | 6352,2 | 6593,0 | 6674,3 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 19619,5 | 6352,2 | 6593,0 | 6674,3 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Грейдирование дорог, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, прочистка водосливных каналов и очистка обочин от мусора. Спиливание и обрезка деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков, мойка и чистка знаков, отсыпка пескосолянной смесью | всего | 15243,4 | 4595,0 | 5298,0 | 5350,4 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 15243,4 | 4595,0 | 5298,0 | 5350,4 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Приобретение дорожных знаков | всего | 180,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 180,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Закупка дорожной краски, ГПС, щебня, отсева, песка, концентрата миниральный-Галит, трубы металлической оцинкованной | всего | 2388,1 | 1059,2 | 665,0 | 663,9 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 2388,1 | 1059,2 | 665,0 | 663,9 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Проведение работ по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки по улицам в ст. Стародеревянковской. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | всего | 1408,0 | 478,0 | 450,0 | 480,0 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 1408,0 | 478,0 | 450,0 | 480,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Услуги виброкатка | всего | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Мероприятия по содержанию установок уличного освещения | всего | 2532,0 | 732,0 | 900,0 | 900,0 | # Повышение безопасности дорожного движения | Администра ция Стародеревян ковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 2532,0 | 732,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО | всего | 57827,1 | 19018,7 | 29448,5 | 9359,9 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 26068,0 | 7884,2 | 8823,9 | 9359,9 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 31759,1 | 11134,5 | 20624,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела экономики и финансов

администрации Стародеревянковского

сельского поселения                                                                                                                                                           А.В.Бортникова